“DriveX” loyihasi bo’yicha chora-tadbirlar va ular bo’yicha xarajatlar dasturi

| T/r | Chora-tadbirlar nomi | Amalga oshirish mexanizmi | Ijro muddati | Sarflanadigan mablag‘ | Erishiladigan natijalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | R&D va prototipni mukammallashtirish | - CAD/CAE muhandislik yakunlash - Xomashyo va butlovchi qismlar xaridi - Prototip yig’ish va dala sinovlari | 2026-yil, iyul–oktyabr | $13,750 (55.0%) | Platforma umumiy tuzulishi yakuniy muhandislik sinovlaridan muvaffaqiyatli o’tadi; ilk 2 ta platforma mijozlarga topshiriladi va barqaror servis xizmati yo’lga qo’yiladi. |
| 2. | Ishlab chiqarish quvvati (asbob-uskunalar) | - Maxsus qoliplar va lazerli kesish xizmatlari - Payvandlash asboblari - Dastlabki yig’uv liniyasi komponentlari | 2026-yil, oktyabr–dekabr | $5,000 (20.0%) | Yig’uv liniyasi ishga tushiriladi; oyiga 3-4 ta platforma ishlab chiqarish quvvatiga erishiladi. |
| 3. | B2B Marketing va to’g’ridan-to’g’ri sotuv | - Demo-turlar va test-drayvlar tashkil etish - Ijtimoiy tarmoqlarda kontent va targeting - Davlat tashkilotlari uchun maxsus takliflar (RFP) | 2026-yil, avgust–dekabr | $3,125 (12.5%) | 5 ta B2B/B2G mijoz bilan shartnoma imzolanadi; MRR $1,350 ga yetkaziladi; “DriveX egalari klubi” hamjamiyatiga asos solinadi. |
| 4. | Operatsion xarajatlar va logistika | - Materiallar tashish va sinov poligoni ijarasi - Kutilmagan texnik xarajatlar zaxirasi | 2026-yil, iyul–dekabr | $1,875 (7.5%) | Uzluksiz ishlab chiqarish jarayoni ta’minlanadi; dala sinovlari va etkazib berish logistikasi to’xtovsiz amalga oshiriladi. |
| 5. | Jamoani kengaytirish (zaxira) | - Muhandislik va dasturlash bo’yicha tashqi mutaxassislar (freelancer) jalb qilish - Qisqa muddatli konsultantlar xizmati | 2026-yil, zarurat bo’yicha | $1,250 (5.0%) | Eng muhim muhandislik bosqichlarida sifat va tezkor ijro ta’minlanadi; ishlab chiqarish jadvaliga rioya qilinadi. |

| F.I.Sh. |  | Imzo |  | Sana |
| --- | --- | --- | --- | --- |