“DriveX” startap loyihasi bo’yicha ershilishi lozim bo’lgan asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI) loyihasi

Startap loyiha 1-transhdagi investitsiya mablag’laririni olgandan so’ng 
2-transh investitsiya mablag’larini olish uchun quyidagi asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI)ga erishishi lozim:

| № | Bajariladigan ish, bosqich. | Loyihaning alohida bosqichlariga qo‘yiladigan talablar. | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhandislik va ishlab chiqarish jarayoni |  |  |  |
| 1 | Muhandislik va texnik rivojlantirish (MVP sinovlari) | - Modulli yo‘ltanlamas buggy platformasining muhandislik-konstruktorlik chizmalari va loyihasini yakunlash. - Poligon sharoitida osma va rama yuklamalarini, yurish qismlarini hamda xavfsizlik tizimlarini muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazish. - Texnik xavfsizlik va ekspluatatsiya hujjatlarini tayyorlash. | 2026-yil, avgust-sentyabr (2 oy) |
| 2 | Ishlab chiqarish infratuzilmasi va ta’minot | - Komponentlar yetkazib berish zanjirini va ishlab chiqarish hamkorlarini barqarorlashtirish. - Birinchi va ikkinchi tijoriy platformalarni to‘liq yig‘ish hamda ekspluatatsiyaga tayyor holatga keltirish. | 2026-yil, sentyabr-oktyabr (3 oy) |
| 3 | Patentlash uchun ariza topshirish | - Ishlab chiqilgan mahsulotni patentlash maqsadida patent idorasiga ariza topshirish. | 2026-yil, sentyabr-oktyabr (3 oy) |

3-transh investitsiya mablag’larini olish uchun erishilishi lozim bo‘lgan asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI):

| № | Bajariladigan ish, bosqich. | Loyihaning alohida bosqichlariga qo‘yiladigan talablar. | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhandislik va ishlab chiqarish jarayoni |  |  |  |
| 1 | Modullarni optimizatsiya qilish va texnik takomillashtirish | - Ilk mijozlardan olingan fikr-mulohazalar asosida platformaning modulli konstruksiyasini (turistik, yuk va maxsus modullar) optimizatsiya qilish. | 2026-yil, oktyabr–noyabr (4 oy) |
| 2 | Ishlab chiqarish va sotuv hajmini oshirish | - 2026-yil yakuniga qadar rejalashtirilgan jami 2 ta yo‘ltanlamas transport vositasini ishlab chiqarish va sotish/ijaraga berish rejasini to‘liq bajarish. | 2026-yil, oktyabr–dekabr (5 oy) |
| Marketing/Sotuv jarayoni |  |  |  |
| 3 | Sotuv kanallarini kengaytirish va PR (Demo-Day) | - Tog‘li hududlar va sayyohlik maskanlarida potensial mijozlar hamda investorlar uchun maxsus “DriveX Demo Day” test-drayv tadbirlarini tashkil etish. | 2026-yil, oktyabr–2027-yil, yanvar (6 oy) |
| 4 | Davlat tenderlariga tayyorgarlik (B2G) | - Turizm vazirligi hamda O‘rmon xo‘jaligi agentligi kabi davlat organlarining tender talablariga mos ravishda texnik-yuridik hujjatlar paketini to‘liq shakllantirish va arizalar topshirish. | 2026-yil, oktyabr–2027-yil, yanvar (6 oy) |
| 5 | Yakuniy moliyaviy ko‘rsatkichlar va barqaror EBITDA | - 2026-yil dekabr oyida MaaS tizimidan oylik takroriy daromadni (MRR) 800 (sakkiz yuz) AQSh dollariga yetkazish. - Jami 2026-yilgi umumiy tushumni 8 000 (sakkiz ming) AQSh dollariga yetkazish. | 2026-yil, dekabr (5 oy) |

*Mazkur asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI) muddatidan ilgari bajarilgan taqdirda startap loyihaga keyingi transh investitsiya mablag‘lari ajratilishi mumkin.

| “DRIVEX VEHICLES” MChJ direktori S.Davronboyev Imzo __________________ ___________sana |  |
| --- | --- |